TABLA DE COTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3

2. OBJETIVOS	8

2.1. Objetivo general	8

2.2. Objetivos específicos	8

3. ALCANCE	8

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES	9

5. SIGLAS	12

6. MARCO NORMATIVO	13

7. ENTENDIMIENTO ORGANIZACIONAL	24

7.1. Misión	24

7.2. Visión	24

7.3. Organigrama	24

7.4. Funciones de la APC Colombia	25

7.5. Mapa de procesos	27

8. RUPTURAS ESTRATÉGICAS	29

8.1. Análisis de la situación actual	29

8.1.1. Estrategia de tecnología de la información	30

8.1.1.1. Misión	30

8.1.1.2. Visión	30

8.1.1.3. Objetivo estratégico	30

8.1.1.4. Blueprint servicios de la APC Colombia	31

8.1.1.5. Análisis de brechas por zonas	32

9. PROYECTOS TECNOLÓGICAS DE SOLUCIÓN A LAS BRECHAS	33

9.1. Bloques de proyectos	34

9.2. Fichas de proyectos	35

9.3. Plan maestro o de ruta de tecnología de la información	43

9.4. Modelo de planeación de tecnología de la información PETI 2024-2026	47

9.4.1. Plan de compras consolidado	47

9.4.2. Consolidado por vigencia	78

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	79

10.1. Nivel ejecución del PETI	79

10.2. Cumplimiento presupuestal de proyectos	80

11. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI	80

12. CONTROL DE CAMBIOS	80

# INTRODUCCIÓN

En el año 2011 por medio del Decreto 4152 se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia, en el artículo 16 se mencionan entre otras, las funciones de la Dirección Administrativa Financiera, entre las cuales se destacan funciones de apoyo a la determinación de estrategias, planeación y diseño de la plataforma tecnológica de la entidad según lo establecido en el artículo 16 así:

“ARTÍCULO 16. Dirección Administrativa y Financiera. Son funciones de la Dirección Administrativa y Financiera, las siguientes:

1. Asistir a la Dirección en la determinación de las políticas, objetivos y estrategias relacionadas con la administración de la Agencia.

(...)

10. Planificar, dirigir y coordinar los procesos relacionados con la administración de bienes y servicios, manejo de recursos y soportes tecnológicos que requiera la Agencia.

(...)

24. Diseñar, orientar, evaluar y actualizar las políticas, planes y procedimientos relacionados con el crecimiento y diseño de la plataforma tecnológica de la entidad.”

Las funciones especificadas en los sub-índices 10 y 24, se han venido desempeñando a través del Grupo interno de trabajo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, correspondiente al proceso Gestión de tecnologías de la información en la APC Colombia, brindando los servicios que corresponden al soporte y el mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Agencia, y adicionalmente ha venido conformando un portafolio de servicios para dar alcance a los dominios de las tecnologías de información comprendidos en tres (3) capas:

- Capa de aplicaciones: Comprende el licenciamiento, instalación, funcionamiento y soporte tecnológico de las aplicaciones que soportan los procesos misionales y de apoyo de la entidad. Así como, el aprovisionamiento de licencias necesarias de ofimática y de autenticación para la conservación de seguridad interna y perimetral de la entidad.

- Capa de datos e información: Comprende el licenciamiento, instalación, funcionamiento y soporte tecnológico de los Sistemas de Administración de Bases de Datos Electrónicas, Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo y Sistemas de Gestión de Datos No Estructurados.

- Capa de infraestructura tecnológica: Comprende el aprovisionamiento de las capacidades de almacenamiento, procesamiento necesario para soportar las capas de aplicaciones y datos e información. Aprovisiona a los funcionarios de la APC Colombia, en común acuerdo con los líderes o responsables de los procesos, los elementos necesarios para la interacción con la capa de aplicaciones.

Por otra parte, el estado colombiano provee el marco de referencia de arquitectura empresarial, como una práctica estratégica que busca alinear los objetivos de la Agencia para consolidar y alinear a las necesidades de forma estratégica con la transformación digital de la Agencia y uno de los instrumentos es el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) que, da alcance a los proyectos y la hoja de ruta de implementación de los mismos para solucionar en corto, mediano y largo plazo las necesidades que se visualizan los componentes tecnológicos de la Agencia.

Es por esto, y teniendo en cuenta los nuevos retos que le fueron asignados a la Agencia, tales como:

- El panorama de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, y la apuesta de favorecer a la APC Colombia, como la entidad que liderará el seguimiento de los recursos de cooperación internacional para la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto, condiciona a la Agencia a una revisión, ampliación y mejora de su sistema de información misional y su plataforma tecnológica.

- Decreto 603 de 2022 “Por medio del cual se adiciona el Título 8 en la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, para crear el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia y se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo de este”, condiciona la gestión de APC Colombia para:

“CAPÍTULO II - ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

(…) ARTÍCULO 2.2.8.2.5. Roles - APC - Colombia:

(…) b. Promover el diálogo entre entidades nacionales, entre sectores de gobierno y a nivel nación-territorio, para articular acciones y esfuerzos en la gestión de cooperación y en la implementación de planes, programas y proyectos, así como compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas.

c. Fomentar la creación de redes y grupos de trabajo multiactor para promover la construcción colectiva de la demanda y oferta de cooperación internacional.

d. Garantizar que los acuerdos y las decisiones que se tomen en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia sean de conocimiento y seguimiento de las entidades y territorios.

e. Socializar y promover el uso del Sistema de Información dispuesto por APC- Colombia, con el fin de permitir una coordinación y articulación más eficiente. (…)

CAPÍTULO IV -LINEAS DE ACCIÓN

(…) ARTÍCULO 2.2.8.4.1.1. Espacios de articulación con socios de la cooperación internacional. (…)  2. Promover el intercambio de información de proyectos para tener un mapeo actualizado y completo de la Cooperación internacional en el país para generar conocimiento y así complementar las iniciativas. (…)

- El Decreto 1651 de 2021 “por el cual se reglamenta el artículo 96 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019” el cual otorga la competencia a la APC Colombia para la expedición de los Certificados de Utilidad Común (CUC), que son el instrumento para que las entidades ejecutoras de recursos de Cooperación Internacional tramiten exenciones tributarias de los recursos de cooperación internacional no reembolsable que recibe Colombia.

Los factores normativos mencionados anteriormente, demandan el incremento de la capacidad de plataforma tecnológica y la apertura y ampliación de su sistema de información para el intercambio de información, los servicios en línea, la canalización de trámites, la articulación y seguimiento de la gestión con diferentes entidades públicas y partes interesadas, como son:

- Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento Nacional de Planeación, entidades territoriales, oficina del alto comisionado, otras entidades del orden nacional, diferentes actores de la cooperación internacional, otros terceros y la ciudadanía en general.

- La implementación de la política de gobierno digital de que trata el Decreto 767 de 2022, permite a la APC Colombia, adoptar los instrumentos de la política que orienta la formulación de iniciativas de tecnología aprovechando el marco de transformación digital bajo el modelo de arquitectura empresarial.

En este sentido, el proceso Gestión de tecnologías de la información, a través de la definición de su PETI para el periodo que corresponde a las vigencias 2024-2026, tendrá la oportunidad de dar soporte a las capacidades de las capas de aplicaciones, datos e información y la de infraestructura, con el fin de desarrollar su rol estratégico al interior de la Agencia, apoyar los procesos misionales mientras se piensa en tecnología. Así como, también liderar las iniciativas de tecnologías de la información que, deriven en soluciones reales y tener la capacidad de transformar su gestión, como parte de los beneficios que un PETI, debe producir una vez se inicie su ejecución.

El presente documento, funge como uno de los artefactos o productos definidos para mejorar la prestación de los servicios de tecnologías de la APC Colombia, en el marco del cumplimiento de la política de gobierno digital.

# OBJETIVOS

# Objetivo general

El PETI representa el norte a seguir por la entidad durante el periodo 2024-2026 y recoge las preocupaciones y oportunidades de mejoramiento de los interesados en lo relacionado con la gestión de tecnologías de la información para apoyar la estrategia de tecnología de la información y el modelo operativo de la organización apoyados en las definiciones de la política de gobierno digital.

# Objetivos específicos

- Fortalecer la gobernabilidad en el uso, disponibilidad y aprovechamiento de las tecnologías de la información de la APC Colombia.

- Implementar la estrategia de tecnología de la información en la Agencia, mediante la ejecución y el despliegue de proyectos específicos de tecnología de la información en su proceso de trasformación digital.

- Fortalecer la infraestructura de tecnología de la información para la consolidación de la gobernabilidad de la información institucional.

# ALCANCE

El PETI tiene como finalidad el diagnóstico, análisis, definición y planeación de los proyectos de tecnología que, se ejecutarán para la APC Colombia durante el 2024-2026, estos apoyarán el cumplimiento de los procesos y objetivos propuestos por la Agencia. Además, de las funciones asignadas al proceso de Gestión de tecnologías de la información.

Podrá modificarse conforme se requiera aplicando el procedimiento.

# TÉRMINOS Y DEFINICIONES

En la enunciación de la Política de tecnología de la información y las comunicaciones (A-OT-027).

- Arquitectura empresarial: Es una metodología que, basada en una visión integral de las organizaciones – o en este caso, de todo el Estado –, permite alinear procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica con los objetivos estratégicos del negocio o con la razón de ser de las entidades. (...) Su principal objetivo es garantizar la correcta alineación de la tecnología y los procesos de negocio en una organización, con el propósito de alcanzar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

- Arquitectura tecnología de la información Colombia: La arquitectura tecnología de la información, le permite al Estado ser más eficiente al unir los esfuerzos de sus entidades. Se basa en el marco de referencia que alinea la gestión de tecnología de la información, con la estrategia del Estado. Incluye las arquitecturas sectoriales y territoriales y un modelo de uso y apropiación.

- Activos informáticos: Todos los sistemas de computación administrativos pertenecientes a la APC Colombia. Incluyen además software, hardware, archivos y la red de comunicaciones asociada con dichos recursos. Así como, los servicios provistos a través de medios electrónicos. Constituyen desde los sistemas servidores, hasta las computadoras personales conectadas o no a la red, incluyendo los servicios de acceso remoto y dispositivos móviles.

- Acuerdo de Nivel de Servicios (ANS): Es un pacto entre un proveedor de servicio y su cliente con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho servicio. El ANS, es una herramienta que ayuda a ambas partes a llegar a un consenso, en términos del nivel de calidad del servicio, en aspectos tales, como: tiempo de respuesta, disponibilidad horaria, documentación disponible, personal asignado al servicio, entre otros.

- Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL): Es un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas. ITIL da descripciones detalladas de un extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de tecnología de la información.

- Catálogo de servicios de tecnología de la información: Descripción detallada de todos los servicios de tecnología de la información que se prestan y los recursos asignados para ello.

- Chief Information Officer (CIO): Son los líderes de la gestión estratégica de tecnologías de información, encargados de planificar, organizar, coordinar, gestionar y controlar la estrategia de uso y apropiación de tecnología de la información y todo lo que conlleva esta tarea.

- Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT): Es un conjunto de mejores prácticas internacionales para el manejo de información, un marco de referencia para la dirección de tecnolog de la información.

- Disaster Recovery Plan (DRP): Proceso de recuperación que cubre los datos, el hardware y el software crítico, para que un negocio pueda comenzar de nuevo sus operaciones en caso de un desastre natural o causado por humanos.

- Estrategia de tecnología de la información: Conjunto de estrategias de tecnología de la información, permiten alinear las iniciativas de tecnología de la información a la estrategia e iniciativas definidas por la institución. Comprende desde el entendimiento estratégico, la definición de arquitectura empresarial, mapa de ruta de arquitectura empresarial, documentación de la estrategia de tecnología de la información, políticas y estándares de gestión, entre otros.

- Gobierno de tecnología de la información: Pautas, herramientas y guías para definir instancias que permitan guiar la toma de decisiones alrededor de la adecuada gestión y operación de la tecnología de la información. Permiten alinear las definiciones, principios y lineamientos definidos en la estrategia de la institución y los dominios de estrategia de tecnología de la información, información, sistemas de información, servicios tecnológicos y en el dominio de uso y apropiación.

- Mesa de servicios o Mesa de ayuda (en inglés Help Desk): Es el conjunto de recursos tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de requerimientos relacionados a la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC).

- Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI): Artefacto que se utiliza para expresar la estrategia de tecnología de la información. Este documento hace parte integral de la estrategia de la institución y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica de tecnología de la información. Cada vez que una institución pública hace un ejercicio o proyecto de arquitectura empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI.

- SECOP II: Funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las entidades estatales y los proveedores. Cada cuenta tiene unos usuarios asociados a ella. Desde sus cuentas las entidades estatales crean, evalúan y adjudican procesos de contratación. Los proveedores pueden hacer comentarios a los documentos del proceso, presentar ofertas y seguir el proceso de selección en línea.

- Tecnología de la información: Herramientas y métodos utilizados para recabar, retener, manipular o distribuir información, la cual se encuentra por lo general relacionada con las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones.

# SIGLAS

- APC Colombia: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.

- AE: Arquitectura empresarial.

- ANS: Acuerdo de Nivel de Servicios.

- PETI:  Plan Estratégico de Tecnología de la Información.

- CCE: Colombia compra Eficiente.

- CIO: Chief Information Officer.

- COBIT: Control Objectives for Information and Related Technology.

- CUC: Certificados de Utilidad Común.

- DPR: Disaster Recovery Plan (Plan de Recuperación ante Desastres).

- ENCI: Estrategia Nacional de Cooperación Internacional.

- FOCAI: Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional.

- HELP DESK: Mesa de servicios o Mesa de ayuda.

- ISO: Organización Internacional de Normalización.

- ITIL: Infraestructura de Tecnologías de Información.

- MinTic: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

- NTC: Norma Técnica Colombiana.

- NTCGP: Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.

- PEI: Planeación Estratégica Institucional.

- PND: Plan Nacional de Desarrollo.

- SECOP II: Sistema Electrónico para la Contratación Pública II.

- SGI: Sistema de Gestión Integral.

- SGSPI: Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la información.

- SNCIC: Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia.

- TICs: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

# MARCO NORMATIVO

A continuación, se relaciona la normativa clave que puede servir como guía a la Agencia, para la estructuración del PETI.

| ID | MARCO NORMATIVO | DESCRIPCIÓN | MARCO |
| --- | --- | --- | --- |
| N001 | Decreto 4152 de 2011 | Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional - Acción Social y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia. | Decreto |
| N002 | Decreto 603 de 2022 | Por medio del cual, se adiciona el título 8, en la parte 2, del libro 2 del Decreto 1067 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, para crear el Sistema Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (SNCIC) y se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo de este. | Decreto |
| N003 | Decreto 1263 de 2022 | Por el cual, se adiciona el título 22, a la parte 2, del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), con el fin de definir lineamientos y estándares aplicables a la transformación digital pública. | Decreto |
| N004 | Decreto 767 de 2022 | Por el cual, se establecen los lineamientos generales de la política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1, del título 9, de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de las TICs. | Decreto |
| N005 | Resolución 746 de 2022 | Por la cual, se fortalece el modelo de seguridad y privacidad de la información y se definen lineamientos adicionales a los establecidos, en la Resolución No. 500 de 2021. | Resolución |
| N006 | Decreto 338 de 2022 | Por el cual, se adiciona el titulo 21, a la parte 2, del libro 2 del Decreto Único 1078 de 2015, Reglamentario del Sector de las TICs, con el fin de establecer los lineamientos generales, para fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, se crea el modelo y las instancias de gobernanza de seguridad digital y se dictan otras disposiciones. | Decreto |
| N007 | Directiva Presidencial No. 02 de 2022 | Directrices para garantizar la implementación segura de la política de gobierno digital, liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). | Directiva Presidencial |
| N008 | Resolución 500 de 2021 | Por la cual, se establecen los lineamientos y estándares para la estrategia de seguridad digital y se adopta el modelo de seguridad y privacidad, como habilitador de la política de gobierno digital. | Resolución |
| N009 | Directiva Presidencial 03 de 2021 | Lineamientos para el uso de servicios en la nube, inteligencia artificial, seguridad digital y gestión de datos. | Directiva Presidencial |
| N010 | CONPES 3995 de 2020 | Este documento CONPES, formula una política nacional que tiene como objetivo establecer medidas, para ampliar la confianza digital y mejorar la seguridad digital de manera que Colombia, sea una sociedad incluyente y competitiva en el futuro digital. | CONPES |
| N011 | Resolución 1519 de 2020 | Por la cual, se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada, en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos en materia de acceso a información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos. | Resolución |
| N012 | Decreto 620 de 2020 | Estableciendo los lineamientos generales, en el uso y operación de los servicios ciudadanos digitales. | Decreto |
| N013 | Conpes 3975 de 2019 | Define la política nacional de transformación digital e inteligencia artificial, estableció una acción a cargo de la dirección de gobierno digital, con el objetivo de desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas del orden nacional, elaboren sus planes de transformación digital, con el fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema. | Conpes |
| N014 | Decreto 2106 del 2019 | Por el cual, se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, capitulo II transformación digital para una gestión pública efectiva. | Decreto |
| N015 | Circular 02 de 2019 | Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos, generando valor público en cada una de las interacciones digitales, entre ciudadano y Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y calidad. | Circular |
| N016 | Directiva 02 2019 | Moderniza el Sector de las TICs, se distribuyen competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones. | Directiva |
| N017 | Conpes 3920 de 2018 Big Data | La presente política tiene por objetivo aumentar el aprovechamiento de datos, mediante el desarrollo de las condiciones para que sean gestionados, como activos para generar valor social y económico. En lo que se refiere a las actividades de las entidades públicas, esta generación de valor es entendida, como la provisión de bienes públicos para brindar respuestas efectivas y útiles frente a las necesidades sociales. | Conpes |
| N018 | Decreto 1008 de 2018 | Por el cual, se establecen los lineamientos generales de la política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1, del título 9, de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de las TICs. | Decreto |
| N019 | Decreto 612 de 2018 | Por el cual, se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de Acción, por parte de las entidades del Estado. | Decreto |
| N020 | Resolución 2710 de 2017 | Por la cual, se establecen lineamientos para la adopción del protocolo IPv6. | Resolución |
| N021 | Decreto 1499 de 2017 | Por medio del cual, se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el sistema de gestión establecido, en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. | Decreto |
| N022 | Decreto 1413 de 2017 | En el capítulo 2 características de los servicios ciudadanos digitales, sección 1 generalidades de los servicios ciudadanos digitales. | Decreto |
| N023 | Decreto 728 de 2017 | Por el cual, se adiciona el capítulo 2, al título 9, de la parte 2, del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector de las TICs, Decreto 1078 de 2015, para fortalecer el modelo de gobierno digital, en las entidades del orden nacional del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público a Internet inalámbrico. | Decreto |
| N024 | Conpes 3854 de 2016: Política Nacional de Seguridad Digital de Colombia | El crecimiento en el uso masivo de las TICs en Colombia, reflejado en la masificación de las redes de telecomunicaciones, como base para cualquier actividad socioeconómica y el incremento en la oferta de servicios disponibles en línea, evidencian un aumento significativo en la participación digital de los ciudadanos. Lo que, a su vez se traduce en una economía digital, con cada vez más participantes en el país. Desafortunadamente, el incremento en la participación digital de los ciudadanos, trae consigo nuevas y más sofisticadas formas para atentar contra su seguridad y la del Estado. Situación que, debe ser atendida, tanto brindando protección en el ciberespacio para atender estas amenazas, como reduciendo la probabilidad de que estas sean efectivas, fortaleciendo las capacidades de los posibles afectados para identificar y gestionar este riesgo. | Conpes |
| N025 | Decreto 415 de 2016 | Por el cual, se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función Pública, Decreto No. 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional, en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). | Decreto |
| N026 | Resolución 3564 2015 | Reglamenta algunos artículos y parágrafos del Decreto No. 1081 de 2015 (lineamientos para publicación de la información para discapacitados). | Resolución |
| N027 | Resolución 3564 de 2015 | Por la cual, se reglamentan aspectos relacionados con la Ley de transparencia y del acceso a la información pública nacional. | Resolución |
| N028 | Decreto 2433 de 2015 | Por el cual, se reglamenta el registro de TICs y se subroga el título 1, de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de las TICs. | Decreto |
| N029 | Ley 1753 de 2015 | Por la cual, se expide el Plan Nacional de Desarrollo (PND), periodo 2014-2018 "Todos por un nuevo país". Por medio de la cual, se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. | Ley |
| N030 | Decreto 1078 de 2015 | Por medio del cual, se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de las TICs. | Decreto |
| N031 | Decreto 103 de 2015 | Por el cual, se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. | Decreto |
| N032 | Decreto 2573 de 2014 | Por el cual, se establecen los lineamientos generales de la estrategia de gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. | Decreto |
| N033 | Ley 1712 de 2014 | Por medio de la cual, se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. | Ley |
| N034 | Decreto 1377 de 2013 | Por el cual, se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012 o Ley de datos personales. | Decreto |
| N035 | NTC 5854 de 2012 | Accesibilidad a páginas web, el objeto de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854, es establecer los requisitos de accesibilidad, que son aplicables a las páginas web, que se presentan agrupados en tres (3) niveles de conformidad: A, AA, y AAA. | NTC |
| N036 | Decreto 2693 de 2012 | Por el cual, se establecen los lineamentos generales de la estrategia de gobierno en línea de la república de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones. | Decreto |
| N037 | Decreto 2364 de 2012 | Por medio del cual, se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. | Decreto |
| N038 | Ley 1581 de 2012 | Por la cual, se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. | Ley |
| N039 | Decreto 4152 de 2011 | “Por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional– Acción Social y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC– Colombia”. | Decreto |
|  | Decreto 235 de 2010 | Por el cual, se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones públicas. | Decreto |
| N040 | Decreto 4485 de 2009 | Por medio de la cual, se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP). | Decreto |
| N041 | Ley 1341 de 2009 | Por la cual, se definen principios y conceptos, sobre la sociedad de la información y la organización de las TICs, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones. | Ley |
| N042 | Ley 962 de 2005 | El artículo 14 lo siguiente “Cuando las entidades de la Administración Pública requieran comprobar la existencia de alguna circunstancia necesaria para la solución de un procedimiento o petición de los particulares, que obre en otra entidad pública, procederán a solicitar a la entidad el envío de dicha información. En tal caso, la carga de la prueba no corresponderá́ al usuario. Será permitido el intercambio de información entre distintas entidades oficiales, en aplicación del principio de colaboración. El envío de la información por fax o por cualquier otro medio de transmisión electrónica, proveniente de una entidad pública, prestará mérito suficiente y servirá́ de prueba en la actuación de que se trate, siempre y cuando se encuentre debidamente certificado digitalmente por la entidad que lo expide y haya sido solicitado por el funcionario superior de aquel a quien se atribuya el trámite”. | Ley |
| N043 | CONPES 3292 de 2004 | Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas de trámites), enfatizando en el flujo de información, entre los eslabones que componen la cadena de procesos administrativos y soportados en desarrollos tecnológicos, que permitan mayor eficiencia y transparencia en la prestación de servicios a los ciudadanos. | CONPES |
| N044 | Decreto 2150 de 1995 | Por el cual, se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública | Decreto |

Fuente: Elaboración del proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

# ENTENDIMIENTO ORGANIZACIONAL

# Misión

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC Colombia tiene por objetivo gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo.

# Visión

En 2030 APC Colombia se consolida como líder técnico para la gestión de la cooperación internacional con base en la generación de confianza y compromiso con los actores del SNCI para contribuir a las prioridades de desarrollo del país con énfasis en el ámbito territorial.

# Organigrama

La estructura orgánica institucional fue definida mediante el Decreto 4152 del 3 de noviembre de 2011. A continuación, se indica el enlace de la sede electrónica de la APC Colombia, donde se encuentra publicado: Organigrama de la APC Colombia

# Funciones de la APC Colombia

Establecidas en el Decreto 4152 de 2011:

- Ejecutar, de acuerdo con la política de cooperación internacional que fije el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los programas y proyectos relacionados con el objetivo de la Agencia.

- Contribuir con el posicionamiento de los temas de cooperación en los escenarios y negociaciones internacionales, de acuerdo con la estrategia nacional de cooperación y de la política exterior fijada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Gestionar y promover la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable bajo la dirección y coordinación del Consejo Directivo, para lo cual podrá proponer y establecer alianzas estratégicas de oferta y demanda, entre actores nacionales e internacionales, públicos y privados.

- Coordinar y articular con los potenciales aportantes, beneficiarios y receptores de cooperación internacional pública y privada, la cooperación técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país a nivel nacional y territorial, así como los recursos que se obtengan como resultado de condonación de deuda con naturaleza de contenido social o ambiental.

- Brindar insumos y apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores y demás entidades públicas que lo requieran, en los procesos de negociación de los acuerdos, tratados o convenciones marco en materia de cooperación y de los acuerdos o convenios complementarios de cooperación internacional, técnica o financiera no reembolsable.

- Definir, bajo los marcos y lineamientos de cooperación internacional, y en coordinación con los cooperantes, beneficiarios y receptores, las estrategias, programas y proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país.

- Ejecutar las estrategias de oferta y demanda de cooperación internacional y coordinar la ejecución de los proyectos respectivos.

- Promover, gestionar y facilitar las acciones de cooperación descentralizada que reciban y otorguen las entidades territoriales y el sector privado.

- Emitir aval o no objeción a los programas y proyectos de cooperación que demande el país, cuando así lo requiera el cooperante, y en coordinación con las instancias competentes.

- Liderar los mecanismos de coordinación interinstitucional como instancia de articulación, identificación, formulación, seguimiento y análisis de la cooperación que recibe y otorga el país, con los actores nacionales, sectoriales, territoriales e internacionales de la agenda de cooperación.

- Producir, procesar y compartir información y conocimiento para el análisis de la dinámica de la cooperación internacional en el país.

- Administrar los recursos, planes, programas y proyectos de cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable o de cooperación privada que adelante el país, observando la voluntad del donante, y apoyar la ejecución de las entidades beneficiarias cuando así se requiera bajo las directrices que imparta el Consejo Directivo.

- Administrar el Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI).

- Manejar las cuentas en moneda nacional o extranjera necesarias para su operación, la administración de recursos o la ejecución de proyectos, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás actividades financieras que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

- Las demás que le sean asignadas por la ley.

El Grupo interno de trabajo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, creado mediante la Resolución No. 114 del 01 de abril de 2019, es responsable y lidera el proceso Gestión de tecnologías de la información y ejecuta el PETI para el fortalecimiento institucional, en materia de tecnologías de la información.

# Mapa de procesos

El mapa de procesos es la representación de la gestión por procesos de la APC Colombia. A continuación, se indica el enlace de la sede electrónica de la Agencia, donde se encuentra publicado: Mapa de procesos de la APC Colombia

| ID | PROCESO ESTRATÉGICO |
| --- | --- |
| 1 | Direccionamiento estratégico y planeación |
| 2 | Gestión de comunicaciones |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

| ID | PROCESO MISIONAL |
| --- | --- |
| 3 | Identificación y priorización de la cooperación internacional |
| 4 | Preparación y formulación de la cooperación internacional |
| 5 | Implementación y seguimiento de la cooperación internacional |
| 6 | Administración de recursos de cooperación internacional no reembolsables y donaciones en especie |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

| ID | PROCESO DE APOYO |
| --- | --- |
| 7 | Gestión de talento humano |
| 8 | Gestión contractual |
| 9 | Gestión jurídica |
| 10 | Gestión de tecnologías de la información |
| 11 | Gestión financiera |
| 12 | Gestión de servicio al ciudadano |
| 13 | Gestión administrativa |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2024.

| ID | PROCESO DE CONTROL |
| --- | --- |
| 14 | Evaluación, control y mejoramiento |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

# RUPTURAS ESTRATÉGICAS

Las rupturas estratégicas, nos permiten identificar los paradigmas a romper de las entidades públicas, para llevar a cabo la transformación de la gestión de tecnología de la información. Por lo cual, se identifican las siguientes rupturas estratégicas que, puedan determinar transformaciones de negocio relacionadas con la gestión de tecnología de la información en la APC Colombia:

- Considerar la tecnología como un factor de valor estratégico para la institución.

- Adoptar el marco de referencia de arquitectura empresarial de tecnología de la información que le permita a la entidad ser más eficiente en el uso de sus recursos, y alinear la estrategia de tecnología de la información con la Planeación Estratégica Institucional (PEI), y esta con el sector.

- Se hace necesario actualizar o mejorar los procedimientos y estándares para la operación de los servicios tecnológicos, infraestructura tecnológica y sistemas de información.

- No existen flujos de información que permitan ser integrados en sistemas y servicios que faciliten acciones coordinadas entre los procesos.

# Análisis de la situación actual

Este apartado comprende el diagnóstico realizado, por el proceso Gestión de tecnologías de la información, sobre cada uno de los seis (6) dominios del marco de referencia de arquitectura de la tecnología de la información, con el fin de determinar los aspectos actuales de la Agencia, en cada una de las dimensiones, a partir de los grados de madurez y deficiencias encontradas, serán establecidas acciones que permitirán disminuir la brecha, con base en la formulación de proyectos tecnológicos, que fomenten aumentar el nivel de gobierno, innovación y operación de tecnología de la información .

# Estrategia de tecnología de la información

# Misión

Conforme a la caracterización del proceso Gestión tecnologías de la información y el objetivo del mismo, su misión es: “Generar e implementar soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales de la APC Colombia, alineando la estrategia institucional, con la estrategia del proceso de tecnología, formulando dentro de sus procedimientos los lineamientos y buenas prácticas de gestión para el manejo idóneo de la información en la Entidad”.

# Visión

Lograr que, en el 2026 la APC Colombia sea líder por la adopción de las tendencias tecnológicas que permitan a las partes interesadas y grupos de valor, integrarse entre sí para la generación, procesamiento y el reporte de información en la implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia (ENCI).

# Objetivo estratégico

Realizar la transformación digital de la APC Colombia, que permita sumar valor estratégico a los procesos de la Agencia para su fortalecimiento, por medio de la adopción de nuevas capacidades tecnológicas, como la analítica de datos y la interoperabilidad, con el fin de lograr la integración de las partes interesadas y grupos de valor, en el marco de la cooperación internacional e intra-nacional.

# Blueprint servicios de la APC Colombia

Con el fin de abordar la estrategia de tecnología de la información para las vigencias 2024-2025-2026, se realizó el Blueprint de los servicios que contempla tres (3) zonas:

- Zona de servicios de canales: Son aquellos canales tecnológicos, desde los cuales las partes interesadas y grupos de valor de cooperación pueden acceder.

- Zona de servicios de negocio: Corresponde con aquellos servicios gruesos de negocio, que hacen parte integral en el ciclo de vida de la cooperación

- Zona de servicios de tecnología: Son aquellos servicios de tecnología, que apalancan y soportan los servicios de negocio y los canales.

En el Blueprint de servicios, se identificaron las capacidades de negocio actuales y futuras:  Desde el punto de vista de las necesidades de negocio, a la fecha la entidad requiere ampliar las capacidades y cambiar el registro de proyectos histórico a un registro de proyectos en línea y que tenga la capacidad de interoperabilidad con las partes interesadas y grupos de valor, en el marco de la cooperación internacional e intra-nacional.

A continuación, se presenta el Blueprint elaborado, en el cual se logra identificar la brecha existente, entre las capacidades de servicios que se tienen actualmente (enmarcado en línea azul discontinua) y las nuevas capacidades deseadas de la APC Colombia.

Blueprint

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

# Análisis de brechas por zonas

- Zona de servicios de canales: Actualmente solo se tiene un canal web para integración de los servicios, por medio de los cuales un actor interesado puede interactuar, es necesario extender dichos canales, hacia software de aplicaciones mobile para que se tengan los servicios de cooperación dispuestos por la Agencia en la mano. Al igual que, software de interoperabilidad para tener la capacidad de intercambio de información desde y hacia nuestros actores de cooperación.

- Zona de servicios misionales de negocio: Desde el punto de vista de tecnología solamente, se está soportando de forma muy básica, a través de un registro histórico de datos los proyectos de cooperación internacional y particularmente lo concerniente a oferta y demanda. Sin embargo, es necesario ampliar las capacidades tecnológicas, con el fin de dar un soporte holístico al negocio y moderno a la cooperación internacional, adicionándole nuevas funcionalidades de software para la gestión de proyectos de cooperación intra-nacional, hub de conocimiento, observatorio de cooperación internacional, gestión estadística de cooperación. Así como, también la gestión de actores y grupos de interés, por medio de integración con el módulo de terceros.

- Zona de servicios de tecnología: Con el fin de poder sostener y ampliar las capacidades de negocio. También, se requiere ampliar el portafolio de servicios de tecnología de forma, que permita brindar herramientas estratégicas, como lo es: la Arquitectura Empresarial (AE) y el PETI, diseñar y construir nuevo software de aplicaciones, brindar la posibilidad de gestionar grandes volúmenes de datos, con software para su procesamiento e intercambio. Así como, la publicación en línea de métricas e indicadores de gestión necesarios para la toma efectiva y oportuna de decisiones de negocio.

# PROYECTOS TECNOLÓGICAS DE SOLUCIÓN A LAS BRECHAS

Analizadas las brechas encontradas por cada zona de servicios, se establecen aquellos proyectos necesarios para el fortalecimiento tecnológico de la APC Colombia y que desarrollan nuevas capacidades para cumplir, con las expectativas desde el marco institucional y aplicadas al ámbito tecnológico, así:

# Bloques de proyectos

En el siguiente cuadro, se muestran los bloques de proyectos planeados para las vigencias 2024, 2025 y 2026:

| ID | BLOQUE DE SOLUCIÓN | TIPO DE BLOQUE DE SOLUCIÓN | CÓDIGO PROYECTO | PROYECTO DEL PORTAFOLIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infraestructura | Licenciamiento | portafolio_pr-1-inf-licenciamiento | Operación centro de datos |
| 2 | Infraestructura | Licenciamiento | portafolio_pr-2-inf-licenciamiento | Operación comunicaciones electrónicas |
| 3 | Infraestructura | Servicios tecnológicos de ti | portafolio_pr-3-inf-servicios tecnologicos de it | Mesa de servicios |
| 4 | Infraestructura | Servicios tecnológicos de ti | portafolio_pr-4-inf-servicios tecnologicos de it | Conectividad y comunicaciones |
| 5 | Sistemas de información | Servicios tecnológicos de ti | portafolio_pr-5-sis-servicios tecnológicos de it | Soporte de sistemas de información |
| 6 | Sistemas de información | Aplicaciones | portafolio_pr-6-sis-aplicaciones | Mejoramiento y/o ampliación de sistemas de información |
| 7 | Gobierno electrónico | SGSPI | portafolio_pr-7-gob-sgspi | Mantenimiento del SGSPI |
| 8 | Gobierno electrónico | SGSPI | portafolio_pr-8-gob-sgspi | Soporte del SGSPI |
| 9 | Infraestructura | hardware de it | portafolio_pr-9-inf-hardware de it | Infraestructura del centro de datos |
| 10 | Infraestructura | hardware de it | portafolio_pr-10-inf-hardware de it | Parque computacional y periféricos |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información, enero de 2026.

# Fichas de proyectos

Para la estimación del presupuesto se tuvo en cuenta la Guía de elaboración de estudios de sector, emitida por Colombia Compra Eficiente (CCE), la cual establece, en el apartado 1.3.4. Estudio de mercado, lo siguiente: “Este comprende la realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, los cuales pueden consultarse a través de mecanismos como la solicitud de cotizaciones, la consulta de bases de datos especializadas y el análisis de precios históricos. También involucra el análisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto oficial o precio del contrato”.

De acuerdo con lo anterior, se tomó como base de datos especializadas el SECOP II, históricos de la APC Colombia. Así mismo, se verificaron las cotizaciones realizadas en la entidad y para las variables de componentes de software a desarrollar, se aplica la estrategia de juicio de expertos para la estimación de esfuerzos, como resultado de estos análisis se obtuvieron siguientes datos:

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO- |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | OPERACIÓN CENTRO DE DATOS |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | CONTAR CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA SOPORTAR LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE DATOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 6,00 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $346.727.000 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $103.717.786 |
| Valor del proyecto presupuestado 2026 | $422.455.202 |
| Total | $1.026.214.028 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | OPERACIÓN COMUNICACIONES ELECTRONICAS |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | CONTAR CON SERVICIOS NECESARIOS, PARA BRINDAR LAS COMUNICACIONES COLABORATIVAS DE LA AGENCIA (CORREO, DRIVE, CHAT, ETC), DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 6,00 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $81.876.933 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $44.326.292 |
| Valor del proyecto presupuestado 2026 | $104.251.762 |
| Total | $230.454.987 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | MESA DE SERVICIOS |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | CONTAR CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA SOPORTAR LOS REQUERIMIENTOS, INCIDENTES, PROBLEMAS Y LA RESOLUCIÓN DE ESTOS, PARA BRINDAR UNA SOLUCIÓN ADECUADA A LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 8 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $194.533.332 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $55.999.999 |
| Valor del proyecto presupuestado 2026 | $132.000.000 |
| Total | $382.533.331 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-4-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | CONTAR CON SERVICIOS NECESARIOS, PARA BRINDAR CANALES DE COMUNICACIÓN TANTO A CLIENTE INTERNO COMO EXTERNO (TELEFONÍA Y LINEAS 0800)PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 3 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $3.420.000 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $3.655.232 |
| Valor del proyecto presupuestado 2026 | $5.305.461 |
| Total | $12.380.693 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-5-SIS-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SI |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | CONTAR CON LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA BRINDAR SOPORTE A LAS APLICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 6 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $116.490.113 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $59.315.020 |
| Valor del proyecto presupuestado 2026 | $127.023.436 |
| Total | $322.828.569 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES- |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | REALIZAR MEJORAS Y/O NUEVAS LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, APLICACIONES O HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS QUE CONTRIBUYAN A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 31 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $792.784.610 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $423.434.671 |
| Valor del proyecto presupuestado 2026 | $588.299.742 |
| Total | $1.639.519.023 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | MANTENIMIENTO DEL SGSPI |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | PRESTAR SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN –SGSPI- EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 27001:2022 DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 11 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $11.884.768 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $161.206.446 |
| Valor del Proyecto presupuestado 2026 | $112.000.000 |
| TOTAL | $ 285.091.214 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-8-GOB-SGSPI |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | SOPORTE DEL SGSPI |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | PRESTAR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN –SGSPI- EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 27001:2022 DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 5 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $92.058.333 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $684.250 |
| Valor del proyecto presupuestado 2026 | $90.496.629 |
| Total | $183.239.212 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información la APC Colombia, enero de 2026.

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-9-INF-HARDWARE DE IT |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA ACTUALIZADA Y CON LAS CAPACIDADES ADECUADAS PARA ALBERGAR SERVIDORES, BASES DE DATOS, APLICACIONES Y SERVICIOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 4 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $1.625.791.600 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $10.750.000 |
| Valor del proyecto presupuestado 2026 | $245.000.000 |
| Total | $1.881.541.600 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información la APC Colombia, enero de 2026.

| Número de proyecto | PORTAFOLIO_PR-10-INF-HARDWARE DE IT |
| --- | --- |
| Nombre de proyecto | PARQUE COMPUTACIONAL Y PERIFERICOS |
| Fuente de costos | SECOP II, FUENTES INTERNAS, COTIZACIONES |
| Descripción del proyecto | ACTUALIZAR Y/O RENOVAR EL PARQUE COMPUTACIONAL Y SUS PERIFÉRICOS DE ENTRADA Y SALIDA PARA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA. |
| Número de iniciativas del proyecto | 3 |
| Valor del proyecto presupuestado 2024 | $47.398.000 |
| Valor del proyecto presupuestado 2025 | $314.194.223 |
| Valor del proyecto presupuestado 2026 | $50.000.000 |
| Total | $411.592.233 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información la APC Colombia, enero de 2026.

# Plan maestro o de ruta de tecnología de la información

El mapa de ruta de tecnología de la información, corresponde al definido en el ejercicio de Arquitectura Empresarial (AE), en la cual se determinaron los proyectos esperados, alineados al plan sectorial para el horizonte 2024-2026, con las siguientes proyectos.

Cronograma

| VIGENCIA |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Trimestre |  |  |  | Trimestre |  |  |  |  | Trimestre |  |  |  |
| ID Proyecto | Proyecto | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO-2024 | OPERACIÓN CENTRO DE DATOS | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO-2025 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO-2024 | OPERACIÓN COMUNICACIÓNES ELECTRÓNICAS |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO-2025 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT-2024 | MESA DE SERVICIOS | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT-2025 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| PORTAFOLIO_PR-4-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT-2024 | CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-4-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT-2025 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-4-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-5-SIS-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SI-2024 | SOPORTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-5-SIS-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SI-2025 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES-2024 | MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES-2025 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI-2024 | MANTENIMIENTO DEL SGSPI |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI-2025 |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| PORTAFOLIO_PR-8-GOB-SGSPI-2024 | SOPORTE DEL SGSPI | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-8-GOB-SGSPI-2025 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-8-GOB-SGSPI-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| PORTAFOLIO_PR-9-INF-HARDWARE DE IT-2025 | INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-9-INF-HARDWARE DE IT-2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
| PORTAFOLIO_PR-10-INF-HARDWARE DE IT-2024 | PARQUE COMPUTACIONAL Y PERIFÉRICOS |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORTAFOLIO_PR-10-INF-HARDWARE DE IT-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

# Modelo de planeación de tecnología de la información PETI 2024-2026

# Plan de compras consolidado

| CÓDIGO PROYECTO | VIGENCIA | PRODUCTO DEL PROYECTO | PRESUPUESTO | FUENTE FINANCIACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO | 2024 | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC- COLOMBIA. | $236.727.000 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO | 2024 | CONTRATAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $10.708.000,00 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO | 2024 | SOLUCIÓN DE GESTIÓN TELEFÓNICA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA | $71.168.933 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-8-GOB-SGSPI | 2024 | SERVICIO DE CUSTODIA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $1.125.000 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-5-SIS-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SI | 2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, MEJORAS Y CAPACITACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOFÍA Y SARA, IMPLEMENTADOS EN LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. | $69.825.035 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-5-SIS-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SI | 2024 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE INTEGRAL - ITS GESTION DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $46.665.078 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-4-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2024 | RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA Y PREFIJOS DE DIRECCIONAMIENTO IPV6 /48 A NOMBRE DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $3.420.000 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO | 2024 | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT, PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $110.000.000 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-10-INF-HARDWARE DE IT | 2024 | ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DEL PARQUE COMPUTACIONAL QUE SOPORTAN EL MODELO DE OPERACIÓN TIC PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $7.937.600 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-10-INF-HARDWARE DE IT | 2024 | ADQUIRIR LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓNINTERNACIONAL DE COLOMBIA, APCCOLOMBIA | $39.460.400 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | CONTRATAR LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN DE IDENTIDAD PARA AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE TERCEROS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $101.673.372 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | CONTRATAR LA SOLUCIÓN DE DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE SERVICIOS DE EXPOSICIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS SOLUCIONES DE TERCEROS, GESTOR DOCUMENTAL Y ESQUEMA DE CONFIANZA DIGITAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $338.911.238 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2024 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN –SGSPI- EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 27001:2022 DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $6.902.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2024 | CONTRATAR EL SERVICIO DE PRE AUDITORIA INTERNA IDENTIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO/IEC 27001:2022 Y EL GRADO DE MADUREZ DEL SGSPI FRENTE A LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL ESTABLECIDA EN LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $4.982.768 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN SENIOR DE APOYO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SEGURIDAD DIGITAL AUDITABLE DEL SGSPI DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $7.466.666 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS, SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PRUEBAS A APLICACIONES DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTENRACIONAL DE COLOMBIA. JENNIFER | $38.700.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO JUNIOR DE MESA DE SERVICIOS PARA SOPORTAR LA GESTIÓN DEL NIVEL 1 DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $46.933.333 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL MODELO DE OPERACIÓN CON EL PRIMER RECURSO DEL SUBCOMPONENTE DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ESPECIALIZADA DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE | $42.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER EL MODELO DE OPERACIÓN DEL SERVIDOR DE DOMINIO DE SEGURIDAD DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA. | $17.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL SEGUNDO RECURSO SENIOR DE MESA DE SERVICIOS PARA SOPORTAR LA GESTIÓN DEL NIVEL 2 EN EL REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS ROSA ANDREA | $101.433.333 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO SEGUNDO RECURSO DEL SUBCOMPONENTE DE ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN ESPECIALIZADA SENIOR DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE, PARA LA INICIATIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICO DE ARCHIVO | $14.666.667 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-8-GOB-SGSPI | 2024 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LA GESTIÓN SENIOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA SOPORTAR EL MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN SGSPI AUDITABLE Y ALINEADO AL ESTANDAR ISO IEC 27001:2022 | $90.933.333 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y DE SOLUCIONES Y/O SOFTWARE Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA VISUALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR | $42.533.333 | INVERSION_FOCAI |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE BASE DE DATOS Y VERIFICACIÓN DE LAS CALIDADES EN LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASIGNADOS Y RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA VISUALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR | $51.000.000 | INVERSION_FOCAI |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, LOS DISEÑOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASIGNADOS Y LA REVISIÓN DE ARTEFACTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA VISUALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN TRIANGULAR. | $51.000.000 | INVERSION_FOCAI |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, LOS DISEÑOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASIGNADOS Y LA REVISIÓN DE ARTEFACTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA VISUALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN SUR-SUR. | $34.000.000 | INVERSION_FOCAI |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO Y REVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASIGNADOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA VISUALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN SUR - SUR. | $51.000.000 | INVERSION_FOCAI |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO PRIMER RECURSO PARA DESARROLLAR Y MANTENER LOS MÓDULOS DE LAS SOLUCIONES Y/O SOFTWARE Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGÚN LAS HISTORIAS DE USUARIO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | $17.000.000 | INVERSION_FOCAI |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANÁLISIS, LOS DISEÑOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ASIGNADOS Y LA REVISIÓN DE ARTEFACTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA VISUALIZACIÓN DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN TRIANGULAR.(GUILLERMO) | $16.000.000 | INVERSION_FOCAI |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2024 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA GESTIONAR LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, REALIZAR BACKUPS, OPTIMIZACIÓN Y AJUSTES NECESARIOS PARA ASEGURAR EL RENDIMIENTO DEL SISTEMA. SOLUCIONES Y/O SOFTWARE Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN | $16.000.000 | INVERSION_FOCAI |
| PORTAFOLIO_PR-9-INF-HARDWARE DE IT | 2024 | CONTRATO 032 DE 2024, 25 DE OCTUBRE DE 2024 SUSCRITO ENTRE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE KA PRESIDENCIA Y LA UT GREEN - BENEX (INICIATIVA 2025, TRASLADADA A 2024) | $1.625.791.600 | OTRAS_FUENTES |
| PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO | 2025 | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC- COLOMBIA. | $153.314.040 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO | 2025 | CONTRATAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $6.503.867 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO | 2025 | SOLUCIÓN DE GESTIÓN TELEFÓNICA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA | $37.822.425 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-8-GOB-SGSPI | 2025 | SERVICIO DE CUSTODIA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $684.250 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2025 | ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES Y CORREO CERTIFICADO PARA FORTALECER EL SERVICIOS DE MODELO DE CONFIANZA DIGITAL | $14.946.400 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-5-SIS-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SI | 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, MEJORAS Y CAPACITACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOFÍA Y SARA, IMPLEMENTADOS EN LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. | $42.036.750 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-5-SIS-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SI | 2025 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE INTEGRAL - ITS GESTION DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $17.278.270 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-4-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2025 | RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA Y PREFIJOS DE DIRECCIONAMIENTO IPV6 /48 A NOMBRE DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $3.655.232 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO | 2025 | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT, PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $103.717.786 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2025 | AMPLIAR LAS CAPACIDADES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CICLOPE EN TEMAS RELACIONADOS CON LA ARQUITECTURA DE DATOS Y PERFILAMIENTOS DE SEGURIDAD MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE UNA FABRICA DE SOFTWARE | $189.714.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO EN LA MEJORA FUNCIONAL Y TÉCNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA DE ARCHIVO SGDEA DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA – APC COLOMBIA. | $ 11.083.333 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2025 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y DE COLABORACIÓN PARA APOYAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y MODERNICE EL SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, ASEGURANDO LA DISPONIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA AGENCIA | $ 137.088.109,48 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL RECURSO DOS DE LA MIGRACIÓN DE LA PÁGINA WEB E INTRANET DE APC COLOMBIA, EN NUEVA VERSIÓN DE LA PLATAFORMA, EL BACKEND Y LA CONFORMIDAD DE ACCESIBILIDAD. | $ 137.088.109,48 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL RECURSO DOS DE LA MIGRACIÓN DE LA PÁGINA WEB E INTRANET DE APC COLOMBIA, EN NUEVA VERSIÓN DE LA PLATAFORMA, EL BACKEND Y LA CONFORMIDAD DE ACCESIBILIDAD. | $ 37.083.333,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-10-INF-HARDWARE DE IT | 2025 | ADQUISICIÓN DE PARQUE COMPUTACIONAL | $ 314.194.223,13 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL RECURSO UNO DE LA MIGRACIÓN DE LA PÁGINA WEB E INTRANET DE APC COLOMBIA, EN NUEVA VERSIÓN DE LA PLATAFORMA, EL FRONTEND Y LA CONFORMIDAD DE ACCESIBILIDAD.(NOTA: COMPLEMENTAR DEL PROD. DE PLANEACIÓN PARA LA CONFORMIDAD NTIC 5854 POLITICA GOB DIG. POR $8,387,797) | $ 37.083.333,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2025 | CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISIÓN, AJUSTE, ESTRUCTURACIÓN Y CIERRE DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MODELO OPERATIVO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL | $ 34.666.666,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN –SGSPI- EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 27001:2022 DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $ 7.140.000,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LA AUDITORÍA INTERNA PARA EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 27001:2022 DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $ 16.399.780,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FIANANCIERA PARA LA GESTIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DIGITAL Y PERIMETRAL DEL PROCESO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES TIC. | $ 14.666.666,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2025 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO DEL RECURSO UNO DE LA MESA DE SERVICIOS PARA MANTENER LA CAPACIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $ 21.333.333,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2025 | PRESTAR EL SERVICIO DE ETHICAL HACKING Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, CON EL FIN DE IDENTIFICAR, EVALUAR Y MITIGAR RIESGOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, CONTRIBUYENDO ASÍ EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DIGITAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA | $ 23.800.000,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-9-INF-HARDWARE DE IT | 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS PROFESIONALES APOYANDO LA GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. | $ 10.750.000,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2025 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD DIGITAL DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA | $ 20.000.000,00 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2025 | PRESTAR, POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APC-COLOMBIA, PARA APOYAR LA OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, CONFORME A LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN. | $79.200.000 | OTRAS_FUENTES |
| PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO | 2026 | CONTRATAR LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC- COLOMBIA. | $281.471.283,73 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO | 2026 | CONTRATAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL POR MEDIO DE ENLACES DEDICADOS A INTERNET PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $8.827.854,99 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-2-INF-LICENCIAMIENTO | 2026 | CONTRATAR LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN TELEFÓNICA EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL – APC COLOMBIA | 495.423.907,10 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-8-GOB-SGSPI | 2026 | SERVICIO DE CUSTODIA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MEDIOS MAGNÉTICOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | 42.496.629 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-5-SIS-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SI | 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, MEJORAS Y CAPACITACIONES PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOFÍA Y SARA, IMPLEMENTADOS EN LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC COLOMBIA. | $76.068.001 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-5-SIS-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE SI | 2026 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE INTEGRAL - ITS GESTION DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $50.955.435 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-4-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2026 | RENOVACIÓN DE LA MEMBRESÍA Y PREFIJOS DE DIRECCIONAMIENTO IPV6 /48 A NOMBRE DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $5.305.461 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-1-INF-LICENCIAMIENTO | 2026 | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE MICROSOFT, PARA LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $140.983.919 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | CONTRATACIÓN DE FIRMAS DIGITALES Y CORREO CERTIFICADO INTEGRADAS BAJO LA API CAMERCLOUD Y LA SEDE ELECTRÓNICA HERMES DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA PARA FORTALECER EL SERVICIOS Y MODELO DE CONFIANZA DIGITAL | $15.450.000 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-9-INF-HARDWARE DE IT | 2026 | SOPORTE Y MANTENIMIENTO UPS | $25.000.000 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-9-INF-HARDWARE DE IT | 2026 | IMPLEMENTAR UN WAF AVANZADO SEGÚN LA INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB. | $135.905.000 | FUNCIONAMIENTO |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | IMPLEMENTAR SEGUNDA FASE DEL CUC | $101.249.742 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-10-INF-HARDWARE DE IT | 2026 | ADQUIRIR LA SEGUNDA FASE DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LAS CAPACIDADES DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y CONEXIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA, APC- COLOMBIA | $92.550.258 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EL SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN –SGSPI- EN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 27001:2022 DE LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA. | $9.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2026 | CONTRATAR EL SERVICIO DE PREAUDITORIA INTERNA IDENTIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC-ISO/IEC 27001:2022 Y EL GRADO DE MADUREZ DEL SGSPI FRENTE A LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ESTABLECIDA EN LA AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC-COLOMBIA | $15.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-9-INF-HARDWARE DE IT | 2026 | INCORPORAR UN FIREWALL DE NUEVA GENERACIÓN (NGFW) PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN PERIMETRAL DE LA RED. | $220.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2026 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO PARA MANTENER LAS CAPACIDADES TIC MEDIANTE LA MESA DE SERVICIO, ASEGURANDO EL SOPORTE Y LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | $44.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-8-GOB-SGSPI | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA OPTIMIZAR EL MODELO DE OPERACIÓN A TRAVÉS DEL PRIMER RECURSO DEL SUBCOMPONENTE DE SEGURIDAD DIGITAL, ENFOCADOS EN EL SEGUIMIENTO CONTINUO Y LA GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 27001 | $88.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-7-GOB-SGSPI | 2026 | PRESTAR, POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN, PARA APOYAR LA OPTIMIZACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, CONFORME A LOS REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN | $88.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL AJUSTE DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN, MODELAMIENTO DE IDS, LLAVES, REGISTROS ÚNICOS Y SOFTWARE CICLOPE Y CDP | $72.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-3-INF-SERVICIOS TECNOLOGICOS DE IT | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO A LA ETAPA POSCONTRACTUAL, DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL MODELO OPERATIVO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL | $88.000.000 | INVERSION |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE REQUISITOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN Y LA DIAGRAMACIÓN DE CASOS DE USO | $40.800.000 | CAF |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADOR CON EXPERIENCIA WEB .NET | $40.800.000 | CAF |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES Y/O SOFTWARE Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN | $62.400.000 | CAF |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES Y/O SOFTWARE Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN | $36.000.000 | CAF |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS DE APC-COLOMBIA. | $56.800.000 | CAF |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECURSO UNO (1)PARA EL DESARROLLO, INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES Y/O SOFTWARE Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE APC-COLOMBIA | $52.400.000 | CAF |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECURSO DOS (2)PARA EL DESARROLLO, INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES Y/O SOFTWARE Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE APC-COLOMBIA | $34.000.000 | CAF |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO RECURSO TRES (3)PARA EL DESARROLLO, INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN EL MARCO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCIONES Y/O SOFTWARE Y/O SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE APC-COLOMBIA | $34.000.000 | CAF |
| PORTAFOLIO_PR-6-SIS-APLICACIONES | 2026 | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PLANEACIÓN, DISEÑO, EJECUCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES, TÉCNICAS Y DE ACEPTACIÓN DE USUARIO (UAT), ORIENTADAS A GARANTIZAR LA CALIDAD, RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y USABILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DESARROLLADO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE APC-COLOMBIA | $42.400.000 | CAF |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

# Consolidado por vigencia

| VIGENCIA | NÚMERO DE INICATIVAS | VALORES |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 31 | $ 3.312.964.688,92 |
| 2025 | 24 | $ 1.334.161.796,61 |
| 2026 | 29 | $ 1.919.382.490,62 |
| TOTAL | 84 | $ 6.566.508.976,15 |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

En esta sección se describen los indicadores más representativos para la gestión de proyectos y control sobre el avance del PETI.

# Nivel ejecución del PETI

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Nombre | Nivel de ejecución del Plan de Estratégico de tecnología de la información |
| Objetivo | Mide el avance en la ejecución de los proyectos y actividades del plan estratégico de tecnología de la información |
| Rangos del indicador | 0% - 59% Bajo; 60% - 79% Medio; 80% - 100% Alto |
| Tipo de indicador | Cumplimiento |
| Frecuencia | Trimestral |
| Fuente de los datos datos | Informe de seguimiento al plan de tecnología de la información |
| Responsable | La persona encargada del control y seguimiento de los proyectos debe generar la información necesaria información necesaria. |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

# Cumplimiento presupuestal de proyectos

| ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Nombre | Cumplimiento presupuestal de los proyectos de tecnología de la información |
| Objetivo | Mide el porcentaje de cumplimiento del presupuesto de los proyectos de tecnología de la información |
| Rangos del indicador | El área de tecnología de la información activará la gestión respecto a las políticas de seguridad y privacidad procesos del negocio |
| Tipo de indicador | 0% - 59% Bajo 60% - 79% Medio 80% - 100% Alto |
| Frecuencia | Trimestral |
| Fuente de los datos | Reporte del estado del portafolio de proyectos de tecnología de la información |
| Responsable | La persona encargada del control y seguimiento de los proyectos debe generar la información necesaria |

Fuente: Elaborado por el proceso Gestión de tecnologías de la información de la APC Colombia, enero de 2026.

# PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETI

El plan de comunicaciones del PETI, estará alineado con el Plan estratégico de comunicaciones (E-OT- 037).

# CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | ACTO/ MECANISMO | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Noviembre 15 de 2017 | Creación del documento. |
| 2 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Noviembre 13 de 2018 | Ajuste imagen institucional y versión. |
| 3 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Octubre 25 de 2019 | Se ajusta logo institucional. |
| 4 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Diciembre 31 de 2019 | Se genera un nuevo plan en articulación con el Plan Estratégico Institucional y se ajusta su contenido cumpliendo con los lineamientos de la política de Gobierno Digital. |
| 5 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Diciembre 30 de 2020 | Se ajusta y adiciona información en los numeral 1.2. de instalación, 3. Ingreso a las aplicaciones y 4. Acceso Carpetas Compartidas, con el fin de dar mayor claridad a los usuarios. |
| 6 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Diciembre 20 de 2022 | Actualización del logo institucional de APC-Colombia. |
| 7 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Enero 31 de 2023 | Se actualiza: Introducción, Organigrama, Mapa de Procesos, Plan maestro o Mapa de Ruta de TI, Portafolio de Iniciativas de TI. La actualización corresponde a: Introducción: o Inclusión de la actualización del mapa de ruta y el portafolio de iniciativas de TI respecto de iniciativas alcanzadas al cierre de la vigencia 2022 e incorporación de iniciativas de la vigencia 2023 dejando documentado la necesidad de realizar un nuevo ejercicio de planeación estratégica de TI y la alineación a una nueva planeación estratégica institucional PEI, Plan Sectorial y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2023 – 2026. Organigrama: o Corrección del número del Decreto citado que define las funciones y la estructura orgánica de APC Colombia o actualización del artefacto de representación de la estructura orgánica. Mapa de Procesos: se actualiza la representación gráfica y el número de procesos. Actualización de Iniciativas alcanzadas en (2019 – 2022) por restricción presupuestal o descarte funcional. Actualización de iniciativas de TI para la vigencia 2023 |
| 8 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Enero 31 de 2024 | Actualización de la imagen institucional de APC Colombia, en cumplimiento de la directriz del DAPRE, con motivo del cambio de Gobierno (2022-2026). Además, se revisó y actualizó el contenido y la estructura técnica del documento, en cuanto a: sigla y nombre de la Agencia, nombre de procesos, grupos internos de trabajo, documentos, codificación, interlineado, uso de mayúsculas y minúsculas, aplicación de mínimos criterios de accesibilidad, alcance, términos y definiciones, siglas, marco normativo, proyectos, presupuestos, indicadores, contexto, cronograma, introducción, diagramas, esquemas, control de cambios y estructuración del PETI. |
| 9 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Diciembre 30 de 2024 | Se revisó y actualizó la estructura y el contenido del documento, acorde con lo establecido en el Manual de imagen de la APC Colombia, en cumplimiento de la Ley 2345 del 30-12-2023 “Chao Marcas”, y siguiendo los lineamientos dados por Presidencia. |
| 10 | A-OT-050 | Plan estratégico de tecnologías de la información PETI | Brújula, Febrero 16 de 2026 | Se revisó y actualizó el documento, en referencia a las iniciativas ejecutadas 2024 y 2025. Igualmente, se actualizó las iniciativas propuestas para la vigencia 2026. Lo anterior de conformidad, con el presupuesto aprobado para cada una de las vigencias. De igual forma, se actualizó la hoja de ruta y los costos asociados. |